7.16 硬件研发项目启动与设计规范会议纪要

会议时间：2026年7月16日

会议主题：硬件系统架构规划与原理图设计规范敲定

参会人员：硬件研发团队成员

一、会议目标

统一下一阶段的硬件设计思路，明确原理图绘制的命名规范、解耦原则以及调试接口的预留标准，并梳理近期核心任务。

二、核心讨论与决议

1. 制图解耦原则（核心要求）

原理图绘制必须做到高内聚、低耦合。

MCU 控制端与外围硬件电路必须在图纸上明确分开，严禁混杂在一起。

2. 网络标签命名规范

红色字体：专门用于标识 MCU 端的端口与电气连线。

黑色字体：专门用于标识外围电路端的设计。

3. 测试与调试预留

全引脚引出：MCU 的所有引脚必须全部引出，方便后续飞线、接测试仪器或功能扩展。

测试点（Test Points）：在关键电路上（如采样点等）必须预留专用的测试端口或排针。

状态指示灯（LED）：系统必须设计 LED 指示灯电路（如上电指示、故障报错提示等），底线是至少保留一个状态指示灯。

4. 电机驱动信号规划

确认控制电机需要预留 6 组互补的 PWM 波信号，需在 MCU 引脚分配时优先考虑。

三、待办任务清单（Action Items）

| 任务说明 | 交付要求 / 建议工具 | 截止时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统架构图绘制 | 明确罗列所有硬件模块；可先手绘草图理清思路，最终使用 draw.io 或其他软件输出电子版架构图。 | 明天优先完成 | （执行人） |
| 外设模块方案收集 | 针对需要的电源转换、传感器等外围模块，在网上查找成熟的参考方案并整理备用。 | 本周内 | （执行人） |
| MCU 最小系统原理图 | 严格按照会议制定的红黑字体解耦和全引脚引出规范开始初步绘制。 | 待定 | （执行人） |

四、遗留与待定问题

具体电机驱动电路（如三相逆变桥）的芯片选型，需在架构图完成后进一步确认。

特定电源转换电路（稳压模块）的具体芯片选型，需在架构图完成后进一步确认。