7.19 平衡小车项目进度汇报与硬件原理图设计规划会议纪要

会议时间：2026年7月19日

会议主题：平衡小车项目进度汇报与硬件原理图设计规划

一、当前进度盘点

系统架构图已初步完成绘制。

电源防反接电路以及部分原理图设计已初步搭建完毕。

单片机外围电路的设计框架已经基本理清。

二、核心技术决议

1. 传感器与通信配置

姿态传感器（IMU）：需在板子上预留测试端口或独立小板，采用 SPI（串行外设接口）通信。

角度编码器：共使用三个——两个用于电机控制，一个用于倒立摆角度检测，均采用 SPI通信。

电机编码器：采用一主多从的软件模拟通信方式。

2. 模数转换器（ADC）资源分配

确认使用三个 ADC 通道，包含电池分压检测等核心数据采集。

3. 电源与通信接口

供电方案：支持 12V ~ 24V 宽电压输入。

电源转换：采用降压芯片转 5V，再通过线性稳压器（LDO）转 3.3V 的方案。

有线串口通信：必须在板子上保留有线串口通信转换电路。

无线模块：暂不考虑蓝牙等无线模块，以保证调试的实时性和稳定性。

4. 测试与调试预留

单片机所有引脚需全部引出，以便后续连接示波器或逻辑分析仪进行调试验证。

板子上必须增加 LED作为状态指示灯，用于提示程序运行状态或故障报错。

5. 电机驱动

明确需要 6 组互补的 PWM（脉冲宽度调制）信号来驱动电机。

需在引脚分配时优先规划。

三、待办任务清单（Action Items）

1. 完善架构图

细化各个硬件模块的具体内容，可借助辅助工具或绘图软件完成最终的清晰版本。

2. 原理图补全

本周内需完成电源转换、传感器接口、串口通信等所有外围电路的原理图绘制与整合。

3. 引脚分配

使用芯片配置软件理清所有引脚映射，确保硬件资源无冲突，并输出底层初始化工程。

4. 文档与资料整理

整理相关芯片数据手册、参考设计文件以及本次会议记录内容。

四、下一步计划

周末前：共同完成所有原理图的绘制、连线检查与审查封板。

下周初：全面启动印制电路板（PCB）的布局布线工作，并在图纸上统一规划测试点。